Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Ивановского района на 2024год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площа-ди в теку-щем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведе-ния капитального ремонта, руб. |  |  | Использовано средств на 01.01.2024 руб. | План финансирования 2024 года, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная |  | договор-ная |  |  |  | креди-тор-ская задол-жен-ность на 01.01. 2024 | стоимость работ на 2024 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт граждана-ми и арен-даторами нежилых помеще-ний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Советская в г.Иваново | 1066 | 1066 | декабрь 2023 | апрель 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 11А по ул. 50 лет Октября в г.Иваново | 3109 | 3109 | март 2024 | июнь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: | 4175,0 | 4175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Гагарина в г. Иваново | 1991 |  | январь 2024 | сентябрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по пер. 50 лет Октября г. Иваново | 1211 |  | январь 2024 | сентябрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: | 3202,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевые отчисления госстройнадзора, проведение технического надзора и авторского надзора и прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 7377,0 | 4175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Советская в г. Иваново | 2,5 | декабрь 2023 | апрельь 2024 |  | Устройство скатной кровли. Устройство наружной водосточной системы. Ремонт отмостки, цоколя, балконов, лоджий, крылец, козырьков, вентиляционных каналов. Устройство молниезащиты. Замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования. Ремонт инженерных сетей, ТП. | УП «Ивановская СПМК-7» |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 11А по ул. 50 лет Октября в г. Иваново | 3,5 | март 2024 | июнь 2024 |  | Ремонт рулонной кровли. Ремонт отмостки, цоколя, крылец, балконов, лоджий, козырьков, оголовков вентиляционных каналов. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Ремонт инженерных сетей, ТП. Уравнивание потенциалов. | по результатам процедуры выбора подрядной организации |